ПАСПОРТ

проекта местных инициатив, представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов местных инициатив в 2025 году по номинации «Проекты местных инициатив муниципальных образований Волгоградской области»

- Наименование проекта:

«Текущий ремонт помещений Слащевского Дома культуры».

- Место реализации проекта:

Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Слащевская, ул. Садовая, д. 2.

- Сфера реализации проекта:  Объекты культуры.

- Краткое описание проекта:

В 2023 году был проведён капитальный ремонт здания Слащевского Дома культуры, но часть помещений Дома культуры не вошли в стоимость проекта. Бюджетных средств в поселении на эти цели недостаточно и решить эту проблему поможет участие в конкурсе проектов местных инициатив.

Текущий ремонт помещений Дома культуры необходим для создания современных условий по организации занятости, досуга и отдыха, направленных на приобщение к культуре, развитие творческих способностей всех категорий населения. С обновлением внутреннего облика, эстетического интерьера кабинетов повысится престижность и привлекательность учреждения для посетителей всех возрастов и социальных групп.  Работы по текущемуремонту включают в себя замену дверей, ремонт стен, потолков и полов в рабочих помещениях.Благодаря участию в конкурсе поддержки местных инициатив населения в Слащевском Доме культуры станет ещё комфортнее и уютнее.

- Объем средств на реализацию проекта:

Общая стоимость проекта – 1237,3 тыс.рублей;

Областной бюджет – 1000,0 тысяч рублей;

Бюджет муниципального образования – 217,3 тысяч рублей;

Средства населения и хозяйствующих субъектов – 20,0 тысяч рублей.

- Срок реализации проекта:

Проект реализуется в один этап с01 января 2026 года до 1 декабря 2026 года.

- Проект предлагается к реализации в интересах жителей Слащевского сельского поселения численностью 1475 человек.

- Фото (схемы, рисунки): см. приложения фото: до реализации проекта, объемный сметный расчет, после реализации проекта.

9.Ссылка на сайт администрации Кумылженского муниципального района, где размещается полный пакет документации по проекту, а в случае поддержки инициативы – информация о реализации проекта, в том числе копия протокола собрания граждан:

https://kumadmin.ru/city/ekonomika/initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekty-

2025/

Глава Кумылженского

муниципального района	В.В. Денисов