ПАСПОРТ

проекта, местных инициатив, представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов местных инициатив в 2025 году по номинации «Проекты местных инициатив муниципальных образований Волгоградской области»

- Наименование проекта: Ремонт водопровода ул. Степная х. Шакин.

- Место реализации проекта (полный адрес): 403437, Волгоградская область, Кумылженский район, хутор Шакин, ул. Степная

- Сфера реализации проекта: Объекты водоснабжения.

- Краткое описание проекта: Реализация данного проекта позволит обеспечить развитие хутора путем ремонта водопровода. В результате создадутся условия для комфортной, удобной жизни жителей поселения. Также поможет решить проблему с нехваткой воды. 					 При реализации проекта планируется выкапывание траншеи, прокладка полиэтиленовых труб. Бюджетных средств в поселении на эти цели недостаточно и решить эту проблему поможет участие в конкурсе проектов местных инициатив.

- Объем средств на реализацию проекта (с указанием источников финансирования: областной бюджет – 1,0 млн. руб., из них - бюджет муниципального образования – 110,1 тыс. руб., средства населения –20,0 тыс.руб.).

- Срок реализации проекта: Проект реализуется в один этап с

01 января 2026  года по 1 декабря 2026 года.

- Количество жителей,  в интересах которых проект предлагается к реализации: 555 чел.

- Фото (схемы, рисунки), см. приложения фото: до реализации проекта,  схема реализации проекта,  сводный сметный расчет;

- Ссылка на сайт администрации Кумылженского муниципального района (городского округа), где размещается полный пакет документации по проекту, а в случае поддержки инициативы – информация о реализации проекта, в том числе копия протокола собрания граждан:  https://kumadmin.ru/city/ekonomika/initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekty-2025/

Глава Кумылженского                                                          В.В. Денисов    муниципального района